|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME DO PROJETO: BullkApp** | | **GERENTE : Matheus Pereira** |  |
|  | | | |
| **PROBLEMA:**  Aplicativos direcionados à treino em academias com usabilidade relativamente ruim, ocasionando uma má experiência do usuário final. Quando não utilizados, os espaços adotam métodos ultrapassados com fichas impressas no papel. O que é um empecilho para os frequentadores, visto que durante o treino os alunos suam e acabam rasurando o papel. Outro ponta a ressaltar, é o acesso às avaliações, utilizadas para acompanhar o desenvolvimento do aluno, sendo necessário solicitar na recepção do espaço.  **SOLUÇÃO:** Desenvolver uma aplicação mobile e web para potencializar a rotina de treinos dos alunos da academia. Facilitando a visualização do seu treino e sua evolução, reduzindo consumo de papel e evitando morosidade no processo de solicitação de avaliações. Dessa forma provendo uma melhor experiência do usuário. | | | |
| **PREMISSAS:** Manter o apoio para desenvolvimento, e manter a mesma equipe até o final do projeto. | **RESTRIÇÕES:** O projeto deverá estar encerrado até o prazo definido (27/11/23), e a aplicação não deverá ser entregue sem a funcionalidade de demonstração de treino | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCOS | | | |
| - Os softwares definidos para estruturação da aplicação se tornarem um serviço pago.  - Parceiro (s) não se adequar (em) à aplicação desenvolvida. | | | |
| **PRAZO** |  | INVESTIMENTO (Horas) | |
| 27/11/2023 |  | 200 horas | |
|  | | | |
| **PRINCIPAIS FASES** | | **DATAS** | **CUSTOS** |
| Apresentação Inicial do Projeto | | 13/03/2023 |  |
| Revisão do Documento de Requisitos | | 12/04/2023 |  |
| Entrega do Documentação de Requisitos | | 17/04/2023 |  |
| Revisão da Especificação de Caso de Uso | | 07/06/2023 |  |
| Entrega da Especificação de Caso de Uso | | 12/06/2023 |  |
| Inicio da Codificação do Projeto | | 02/10/2023 |  |
| Revisão da Codificação e aplicação de Features | | 01/11/2023 |  |
| Finalização da Codificação e Entrega do Projeto | | 27/11/2023 |  |
|  | |  |  |
| **PRINCIPAIS ENVOLVIDOS : Leonardo Almeida de Lima (00217363); Matheus Oliveira Pereira (00223804);**  **Romulo Augusto dos Santos; Anderson Augusto Bosing; Paulo Henrique Pereira dos Santos; Juliane Frabel do Nascimento Correia; Fernando Rigo Botelho.** | | | |
| **COMENTÁRIOS:** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data:**  18/03/2023 | **Elaborado por:**  Leonardo Almeida | **Aprovado por:**  Matheus Pereira |